สรุปผลการประชุม

โครงการ WS-Sale-App × WINSpeed (WF Custom Build)

บริษัท เวิลด์ เฟอท จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2569

ข้อมูลการประชุม

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| หัวข้อประชุม | UAT ระบบ WINSpeed (WF Custom Build) แบบ End-to-End + เก็บความต้องการระบบ Rebate + ทบทวนข้อแก้ไข WS-Sale-App |
| วันที่ | 2 กรกฎาคม 2569 |
| ระยะเวลา | ช่วงบ่าย ประมาณ 14:00 – 16:00 น. |
| รูปแบบการประชุม | UAT / Workshop ณ สำนักงานใหญ่ World Fert (มีบันทึกวิดีโอหน้าจอ 3 ไฟล์ และบันทึกย่อประกอบ) |
| ผู้จัดทำ | คุณเอกชัย — ทีมพัฒนา WS-Sale-App |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ | ชื่อ / ทีม | บทบาท / สังกัด |
| --- | --- | --- |
| 1 | ทีมขาย World Fert | ผู้ทดสอบฝั่ง Sale Order (ผู้ใช้ระบบ: tonchat, Bo) |
| 2 | ทีมบัญชี World Fert | ผู้ทดสอบฝั่ง Accounts Receivable (ผู้ใช้ระบบ: DUANGDAO) |
| 3 | ทีมพัฒนา WS-Sale-App | ผู้สังเกตการณ์ / เก็บความต้องการ / วิเคราะห์ระบบ |

หมายเหตุ: รายชื่อผู้เข้าร่วมบันทึกตามบัญชีผู้ใช้ที่ปรากฏในการทดสอบจริง โปรดเติมชื่อ-นามสกุลจริงก่อนเวียนเอกสาร

วัตถุประสงค์ของการประชุม

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบระบบ WINSpeed รุ่นที่ Prosoft ปรับแต่งให้ World Fert (WF Custom Build) แบบครบวงจรตั้งแต่การเปิดใบสั่งจองจนถึงการออกใบกำกับขายเชื่อและลงบัญชี เพื่อยืนยันความถูกต้องของ flow เอกสารและเลขที่เอกสารแต่ละเล่ม พร้อมทั้งเก็บความต้องการเพิ่มเติมด้านระบบ Rebate และงานบัญชีลูกหนี้ รวมถึงทบทวนรายการข้อแก้ไขระบบ WS-Sale-App (Comment WF) จำนวน 14 ข้อ เทียบกับสถานะของโค้ดปัจจุบัน (v4.2.26) และตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้งานระบบ WINSpeed จากฐานข้อมูลจริง

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมครอบคลุม 7 วาระหลัก โดยมีรายละเอียดของแต่ละวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 — การทดสอบ End-to-End บนระบบ WINSpeed (WF Custom Build)

1.1 ขอบเขตและข้อมูลทดสอบ

ที่ประชุมทดสอบด้วยลูกค้าทดสอบแบบคู่บัญชี ได้แก่ รหัส 0110000 (เอกสารเล่ม I) และ 0110000-1 (เอกสารเล่ม K ผูกพนักงานขาย EMP8) โดยใช้เอกสารทดสอบ I69-TEST ซึ่งเมื่ออนุมัติแล้วได้เลขตั๋วคุม AI69-TEST และตั๋วทดสอบชุด C69-TEST

1.2 เส้นทางการทดสอบที่ผ่านครบทุกขั้นตอน

Sale Booking (WF) ใบสั่งจอง → อนุมัติใบสั่งจอง → ผ่านเครื่องชั่ง TruckScale → ใบสั่งขาย → Post GL (Batch) → Coupon-Redemption (ใบเคลื่อนย้าย / ตัดตั๋วปุ๋ย) → รายงาน Delivery Coupon → ขายเชื่อด้วยเมนู Post Invoice (WF)

ผลการทดสอบยืนยัน mapping เลขที่เอกสารของการขายเชื่อ: เอกสารเล่ม I ออกใบกำกับเลขนำหน้า J และเอกสารเล่ม K ออกใบกำกับเลขนำหน้า N

1.3 การตรวจรายงานตัวอย่างจากข้อมูลจริง

ที่ประชุมเปิดรายงาน "การขนสินค้าของลูกค้าตามใบส่งสินค้า" เป็นตัวอย่าง พบการทำงานของระบบตั๋ว/คูปองครบถ้วน กล่าวคือ ลูกค้ารหัส 0110012 ซื้อคูปอง C6903713 จำนวน 1,000 ตัน ราคา 20,000 บาท/ตัน อ้างอิงใบส่งของ I69-02122 (22/06/2569) รถบรรทุกทยอยเข้ารับสินค้ารอบละประมาณ 29–35 ตัน โดยรายงานแสดงวันที่ขน ทะเบียนรถ เลขที่ขนส่ง สถานะ และยอดคงเหลือ (Ending) ที่ตัดลดต่อเที่ยว เช่น 970.50 → 627.50 ตัน

วาระที่ 2 — ระบบ WINSpeed Production เป็นรุ่นปรับแต่งเฉพาะ World Fert

การทดสอบทำบนเครื่องแม่ข่าย 172.16.30.100 ฐานข้อมูล dbwins_worldfert9 สาขาสำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็น WINSpeed เวอร์ชัน 9.0.0.0648 #23 (build 10 พ.ย. 2568) ที่ Prosoft ปรับแต่งให้ World Fert โดยเฉพาะ ประกอบด้วยเมนูเพิ่มเติมที่ลงท้ายด้วย "(WF)" ดังนี้

ฝั่ง Sale Order: ใบสั่งจอง (WF), อนุมัติใบสั่งจอง (WF), ใบสั่งขาย (WF), คืนตั๋ว/คืนสินค้า (WF), ตัดตั๋วปุ๋ย (WF), ยกเลิกตั๋วปุ๋ย–ล้างตั๋ว (WF), Post Invoice (WF), SO Export/Import และตั้งค่า Auto Cancel อนุมัติ

ฝั่ง Accounts Receivable: ใบวางบิล (WF), รับชำระหนี้ (WF), ติดตามหนี้, BlackList / Cancel Blacklist, Generate ใบวางบิล, ตัดลูกหนี้/เจ้าหนี้ค้างชำระ และ AR Export/Import

รายงานเฉพาะกิจ: ชุด COUPON OUTSTANDING (3 แบบ), DAILY COUPON / DELIVERY ORDER / INVOICE REGISTER, DAILY COUPON REDEMPTION, 12 MONTHS PRODUCT DELIVERY, ค้างขนตามใบสั่งสินค้า (ลูกหนี้ค้างส่งคงเหลือ), รายละเอียดเลขที่ชั่ง (WF) และอนุมัติวงเงินเครดิต

นัยสำคัญต่อการพัฒนา: ระบบ WS-Sale-App เชื่อมกับรุ่นปรับแต่งนี้อยู่แล้ว (เช่น อ่านตาราง dbo.WFCoupon ในหน้า Voucher และให้ WINSpeed เป็นผู้ post GL ผ่านเมนู Post Invoice (WF)) การออกแบบฟีเจอร์ใหม่ใด ๆ ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีใน WINSpeed custom build แล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้ทำงานซ้ำซ้อน

วาระที่ 3 — ข้อมูลประวัติการใช้งานระบบ WINSpeed (จากฐานข้อมูลจริง)

จากการตรวจนับจำนวนเอกสารรายปีในตาราง SOHD (ใบจอง/ใบสั่งขาย) และ SOInvHD (ใบกำกับขาย) ที่ประชุมสรุปข้อเท็จจริงว่า World Fert เริ่มใช้งาน WINSpeed จริงจังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) โดยจำนวนใบกำกับกระโดดจากหลักร้อยเป็น 15,801 ใบในปี 2012 ส่วนรายการก่อนหน้านั้น (ปี 1993–2011 รวมประมาณ 408 รายการ) เป็นข้อมูลยกยอด/นำเข้า สำหรับโมดูลใบสั่งขาย (SOHD) เริ่มมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา แสดงว่า flow ใบจอง/ใบสั่งขายเพิ่งเริ่มใช้ในภายหลัง

| ปี (ค.ศ.) | SOHD (ใบจอง/สั่งขาย) | SOInvHD (ใบกำกับ) |
| --- | --- | --- |
| ก่อน 2012 | — | ~408 (ยกยอด/นำเข้า) |
| 2012 | — | 15,801 |
| 2013 | — | 16,174 |
| 2014 | — | 20,052 |
| 2015 | — | 20,884 |
| 2016 | — | 22,316 |
| 2017 | — | 24,542 |
| 2018 | — | 28,801 |
| 2019 | 21,682 | 26,156 |
| 2020 | 20,770 | 26,797 |
| 2021 | 14,911 | 20,236 |
| 2022 | 11,959 | 13,172 |
| 2023 | 14,271 | 17,317 |
| 2024 | 16,496 | 21,101 |
| 2025 | 16,673 | 21,252 |
| 2026 (ถึง 2 ก.ค.) | 8,418 | 9,528 |

ข้อสรุป: ระบบมีข้อมูลต่อเนื่อง 14 ปี เฉลี่ยใบกำกับประมาณ 20,000 ใบ/ปี ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ยอดขายย้อนหลังและออกแบบระบบ Rebate

วาระที่ 4 — การออกแบบระบบ Rebate

4.1 หลักการคำนวณ

ที่ประชุมยืนยันหลักการว่า Rebate (RB) คิดจากยอดตามใบกำกับ (Invoice) ไม่ใช่รายตัวสินค้า

4.2 Rebate Plan

ให้ตั้ง Rebate Plan โดยผูกกับงบประมาณ (Budget) และเพิ่มช่องเอกสารอ้างอิง (Ref Doc) ในแผน — ระบบปัจจุบันมี wf.RebatePlan และ RebatePlanAllocation แล้ว (migration 017) แต่ยังไม่มีช่องเอกสารอ้างอิง เป็นงานเพิ่ม field

4.3 รายการที่เกี่ยวข้อง

รับเงินมัดจำแยกเล่มเอกสารเป็น 001 (I) และ 002 (K) · การขออนุมัติรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน ก.ค. 69 ให้ลงบัญชีจาก Debit ไป Credit · รายการรับคืน / ส่วนลด / เพิ่มหนี้ / รับคืนเงินสด ต้องรองรับในระบบ · ต้องมีรายงานเงินมัดจำคงเหลือ และรายงานการขนสินค้าของลูกค้าตามใบสั่งสินค้าแบบแยกตามตัวสินค้า

วาระที่ 5 — งานบัญชีลูกหนี้ (AR)

เงื่อนไขเครดิตมาตรฐานคือ 60 วัน นับจากวันที่ซื้อ (วันที่ออกเอกสาร) โดย flow งานบัญชีคือ ตั้งลูกหนี้ (Data Entry) → รับชำระหนี้ ทั้งนี้ WINSpeed custom build มีเครื่องมือติดตามหนี้และ BlackList ให้ใช้อยู่แล้ว ซึ่งทีมบัญชีได้ทดลองใช้เมนู AR ในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 — ข้อแก้ไขระบบ WS-Sale-App (Comment WF) 14 ข้อ เทียบสถานะโค้ด v4.2.26

ที่ประชุมทบทวนรายการข้อแก้ไขที่รวบรวมไว้ (Comment WF) เทียบกับสถานะของระบบปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

| ข้อ | ข้อแก้ไข | สถานะ / แนวทาง |
| --- | --- | --- |
| 1 | ดึงข้อมูลแยกเซลล์ / แยกเขต / แยกกลุ่มลูกค้า พร้อม Sort/Filter | ยังไม่มี — API ลูกค้าปัจจุบันส่งเฉพาะรหัส/ชื่อ/เบอร์ ต้องดึง Sale Area, กลุ่มลูกค้า และพนักงานขายจาก dbo.EMCust เพิ่ม |
| 2 | SO ระบุ "วันที่แจ้ง พร้อมเวลา" แทนวันรับของ | ยังไม่มี — ฟอร์มมีเฉพาะวันรับของ (deliveryDate) ต้องเพิ่ม field วันเวลาแจ้ง |
| 3 | หน้า Sale Portal เพิ่มบิลมีหมวดสินค้าซ้ำ (สินค้าสำเร็จ ปรากฏซ้ำ) | สาเหตุน่าจะมาจากการรวมรายการสินค้า 2 แหล่ง (สินค้าปกติ + ของแถม) หรือชื่อกลุ่มซ้ำใน master — แก้ด้วยการ dedupe ตอนรวมรายการ |
| 4 | หน้าแรกค้นหาด้วย ชื่อลูกค้า / ทะเบียนรถ / วันที่-เวลา | ยังไม่มี — Dashboard ปัจจุบันมีเฉพาะการเตือนตั๋วคงค้าง ต้องเพิ่มช่องค้นหา |
| 5 | ปุ่มของแถมเป็นกล่องให้ติ๊ก และผู้อนุมัติคือผู้จัดการ | มีบางส่วน — ระบบของแถมมี quota และการยืมงบที่ผู้จัดการอนุมัติแล้ว แต่การหยิบของแถมใน SO ยังเป็นการเลือกหมวด ไม่ใช่ checkbox และการเบิกปกติยังไม่ผ่านผู้จัดการ |
| 6 | สีแสดงระดับราคาขาย 5 ระดับ: ราคาดี=เขียว, ดีมาก=เขียวอ่อน, เท่า Set Price=เหลือง, ต่ำกว่า ≤500=ส้ม, ต่ำกว่า >500=แดง (เสนอโดยคุณตั้ม) | ยังไม่มี — ปัจจุบันมีเพียงการตรวจราคาต่ำกว่า NET แล้วแจ้งเตือนให้ขออนุมัติ ผจก. ต้องเพิ่ม logic เทียบ Set Price และแสดงสี |
| 7 | ช่องหมายเหตุตอนขึ้น Order: ให้เซลล์คีย์ตำแหน่งวางสินค้า/คลังพิเศษ + กล่องติ๊ก "ขึ้นรถตัวเอง / ไม่ต้องระบุรถ / P-Sling ใช่-ไม่ใช่" | ยังไม่มี — ปัจจุบันมีเฉพาะหมายเหตุข้อความอิสระ ต้องเพิ่ม checkbox ทั้ง 3 รายการ |
| 8 | เอาตัวเลข Rebate ที่แสดงออก | ปัจจุบันแสดงยอด Rebate คงเหลือในหน้าเปิดบิลและ Dashboard — ต้องซ่อนหรือจำกัดการเห็นตามบทบาทผู้ใช้ |
| 9 | งานอื่น ๆ: ไม่รีเซ็ตข้อมูลทดสอบ | นโยบายปฏิบัติการ (ดูวาระที่ 7) ไม่ใช่งานแก้โค้ด |
| 10 | หน้า Approve แบ่งลำดับขั้นการอนุมัติ (Authorize) บางรายการไม่ต้องถึงผู้บริหารระดับสูง | มี engine แล้ว — wf.ApprovalPolicy กำหนดผู้อนุมัติตามประเภทงานและช่วงวงเงินได้ เหลือกำหนดค่านโยบายจริงร่วมกับผู้บริหาร |
| 11 | เอกสารที่ให้ลูกค้าต้องไม่เห็นราคา และเอกสารสำหรับ รปภ. เปลี่ยนจากใบสีเหลืองเป็นสีเขียว (ไม่เห็นราคา) | มีฐานรองรับ — ระบบพิมพ์เอกสาร 4 สีพร้อม QR อยู่แล้ว ต้องปรับ template สี และตัดราคาออกจากฉบับลูกค้า/รปภ. |
| 12 | ช่องสถานะการส่งของ: แสดงเวลาออก Shipping ให้เซลล์ และทุกสถานะต้องแสดงเวลา | ข้อมูลมีครบ (audit log และใบชั่ง) แต่หน้าจอแสดงเฉพาะวันที่ — เป็นงานปรับ UI |
| 13 | ลูกค้าใหม่กรอกข้อมูลผ่าน Sale Admin | ยังไม่มี — ระบบยังไม่มี API สร้างลูกค้าใหม่ (มีเฉพาะดู/แก้ไข) ต้องออกแบบ flow ขอเปิดลูกค้าใหม่ผ่าน Sale Admin |
| 14 | เพิ่มการเข้าสู่ระบบ (Login) ผ่าน LINE | ยังไม่มี — ปัจจุบันมีเฉพาะ LINE webhook/notify ต้องพัฒนา LINE Login (OAuth) เพิ่ม |

สรุปภาพรวม: จาก 13 ข้อที่เป็นงานพัฒนา ทำเสร็จเชิงโครงสร้างแล้ว 1 ข้อ (ข้อ 10) มีฐานรองรับบางส่วน 4 ข้อ (ข้อ 3, 5, 11, 12) และยังไม่เริ่ม 8 ข้อ โดยงานชิ้นใหญ่ที่สุดคือ LINE Login (ข้อ 14) และ flow เปิดลูกค้าใหม่ (ข้อ 13)

วาระที่ 7 — นโยบายข้อมูลและการทดสอบ

ที่ประชุมรับทราบนโยบายการจัดเก็บ/ล้างข้อมูล (Data Retention) ที่ผู้จัดการกำหนดไว้ 180 วัน และตกลงร่วมกันว่าจะไม่รีเซ็ตข้อมูลทดสอบ (Test Data) ในระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ต่อเนื่อง โดยข้อมูลทดสอบใช้รหัสชุด TEST (เช่น I69-TEST, C69-TEST) แยกจากข้อมูลจริงชัดเจน

Action Items สรุปแยกตามผู้รับผิดชอบ

ที่ประชุมสรุปงานที่ต้องดำเนินการต่อ แยกตามผู้รับผิดชอบดังนี้

ทีมพัฒนา WS-Sale-App

| ลำดับ | งาน | อ้างอิง | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพิ่ม field วันที่แจ้งพร้อมเวลา ในการเปิด SO แทน/ควบคู่วันรับของ | ข้อ 2 | สูง |
| 2 | ทำสีแสดงระดับราคาขาย 5 ระดับเทียบ Set Price ในหน้าเปิดบิล | ข้อ 6 | สูง |
| 3 | เพิ่ม checkbox หมายเหตุ: ขึ้นรถตัวเอง / ไม่ต้องระบุรถ / P-Sling | ข้อ 7 | สูง |
| 4 | ซ่อนตัวเลข Rebate ในหน้าเปิดบิลและ Dashboard ตามบทบาทผู้ใช้ | ข้อ 8 | สูง |
| 5 | เพิ่มช่องค้นหาหน้าแรก: ชื่อลูกค้า / ทะเบียนรถ / วันที่-เวลา | ข้อ 4 | กลาง |
| 6 | เพิ่ม filter แยกเซลล์ / เขต / กลุ่มลูกค้า (ดึงจาก dbo.EMCust) | ข้อ 1 | กลาง |
| 7 | แก้หมวดสินค้าซ้ำในหน้าเพิ่มบิล (dedupe การรวมรายการสินค้า) | ข้อ 3 | กลาง |
| 8 | ปรับของแถมเป็น checkbox ต่อรายการ + เพิ่มขั้นอนุมัติผู้จัดการ | ข้อ 5 | กลาง |
| 9 | แสดงเวลากำกับทุกสถานะ + เวลาออก Shipping ในหน้ารายละเอียด SO | ข้อ 12 | กลาง |
| 10 | ปรับ template ใบพิมพ์: ฉบับลูกค้า/รปภ. ไม่แสดงราคา และเปลี่ยนสีเหลืองเป็นเขียว | ข้อ 11 | กลาง |
| 11 | ออกแบบ flow เปิดลูกค้าใหม่ผ่าน Sale Admin (เพิ่ม API สร้างลูกค้า) | ข้อ 13 | กลาง |
| 12 | พัฒนา LINE Login (OAuth) เพิ่มจาก LINE notify ที่มีอยู่ | ข้อ 14 | ต่ำ* |
| 13 | เพิ่มช่องเอกสารอ้างอิง (Ref Doc) ใน Rebate Plan | วาระ 4 | กลาง |

* จัดลำดับตามขนาดงาน — LINE Login เป็นงานชิ้นใหญ่ ควรวางแผนแยกรอบ (ต้องจดทะเบียน LINE Channel และออกแบบการผูกบัญชีผู้ใช้)

ทีม World Fert (ฝ่ายขาย / บัญชี / ผู้บริหาร)

| ลำดับ | งาน | กำหนด |
| --- | --- | --- |
| 1 | กำหนดค่านโยบายการอนุมัติจริง (ผู้อนุมัติแต่ละกรณี + ช่วงวงเงิน) ร่วมกับทีมพัฒนา | สัปดาห์ถัดไป |
| 2 | ยื่นขออนุมัติรายการส่งเสริมการขายประจำเดือน ก.ค. 69 (ลง Debit → Credit) | ภายใน ก.ค. 69 |
| 3 | กำหนดโครงสร้าง Rebate Plan + งบประมาณ + เอกสารอ้างอิง สำหรับตั้งต้นในระบบ | สัปดาห์ถัดไป |
| 4 | ยืนยันข้อกำหนดเอกสารสำหรับ รปภ. (สีเขียว ไม่เห็นราคา) และแบบฟอร์มฉบับลูกค้า | สัปดาห์ถัดไป |
| 5 | กำหนดขั้นตอนรับข้อมูลลูกค้าใหม่ผ่าน Sale Admin (ผู้กรอก ผู้ตรวจ ผู้อนุมัติ) | สัปดาห์ถัดไป |

การปิดการประชุม

ที่ประชุมสรุปว่าการทดสอบ End-to-End บน WINSpeed (WF Custom Build) ผ่านครบทุกขั้นตอนตามที่ออกแบบ ยืนยันความถูกต้องของ flow เอกสารและเลขที่เอกสารทั้งสองเล่ม (I → J และ K → N) ขั้นถัดไปทีมพัฒนาจะทยอยดำเนินการตาม Action Items ข้างต้น โดยเน้นกลุ่มงาน Priority สูงก่อน และจะติดตามความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

จัดทำโดย

คุณเอกชัย — ทีมพัฒนา WS-Sale-App

3 กรกฎาคม 2569