WS-Sale-App

World Fert Co., Ltd.

Release Management, Change Control and Rollback

Enterprise Production Documentation · Confidential

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Document ID | WF-OPS-005 |
| Product | WS-Sale-App — Sales Order, Warehouse Execution & Rebate Management |
| Client | World Fert Co., Ltd. |
| Version | v8.0 |
| Date | 28 มิถุนายน 2569 (28 June 2026) |
| Owner | Release Manager / Product Owner |
| Status | Final — Commercial Delivery Baseline |
| Classification | Confidential — Client / Authorized Partner Use Only |

# สารบัญ (Contents)

สารบัญ (Contents)	2

Release classes	3

Release checklist	3

Change freeze	3

Post-release review	3

เอกสาร v8.0 เป็น baseline สำหรับการขาย ส่งมอบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และปฏิบัติการระบบ ข้อที่ระบุว่า “ต้องยืนยัน” คือ Go-Live decision gate

## Release classes

| Class | Example | Approval |
| --- | --- | --- |
| Emergency | breach/critical outage | incident commander + emergency CAB |
| Hotfix | production defect | product + IT + QA |
| Standard | planned feature/fix | normal release gate |
| Major | workflow/data/boundary change | executive + accounting + IT |

## Release checklist

- [ ] CR/issue linked

- [ ] scope/risk classified

- [ ] ADR updated where needed

- [ ] migration reviewed/dry-run

- [ ] QA evidence

- [ ] security/dependency scan

- [ ] backup checkpoint

- [ ] rollback/forward-fix plan

- [ ] version/tag/artifact digest

- [ ] monitoring and alert checked

- [ ] stakeholder communication

- [ ] reconciliation owner

## Change freeze

Define freeze around financial month-end, high-volume events and factory peaks. Emergency override requires written justification and post-change review.

## Post-release review

Compare error/latency, validate critical workflow/reconciliation, review support tickets, update notes/known issues, close CR after evidence complete.