WS-Sale-App

World Fert Co., Ltd.

Test Strategy — Enterprise UAT, Regression and Operational Assurance

Enterprise Production Documentation · Confidential

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Document ID | WF-QA-003 |
| Product | WS-Sale-App — Sales Order, Warehouse Execution & Rebate Management |
| Client | World Fert Co., Ltd. |
| Version | v8.0 |
| Date | 28 มิถุนายน 2569 (28 June 2026) |
| Owner | QA Lead |
| Status | Final — Commercial Delivery Baseline |
| Classification | Confidential — Client / Authorized Partner Use Only |

# สารบัญ (Contents)

สารบัญ (Contents)	2

Test levels	3

Test data	3

Risk priority	3

Exit criteria	3

เอกสาร v8.0 เป็น baseline สำหรับการขาย ส่งมอบ พัฒนา ทดสอบ ติดตั้ง และปฏิบัติการระบบ ข้อที่ระบุว่า “ต้องยืนยัน” คือ Go-Live decision gate

## Test levels

| Level | Objective | Owner |
| --- | --- | --- |
| Unit | business-rule correctness | Developer |
| Integration | SQL/TruckScale/WINSpeed contract | Dev + QA |
| System | end-to-end behavior | QA |
| UAT | business acceptance | process owners |
| Regression | prevent recurrence | QA |
| Security | auth/RBAC/secret/dependency | IT/Security |
| Performance | SLO/historical data behavior | Tech/DBA |
| DR | backup/restore/fallback proof | IT/QA |

## Test data

Use synthetic/masked data in DEV/UAT where possible. Include duplicate plate, ambiguous weights, zero/negative/outlier weight, plan overlap, over-budget giveaway, partial control-ticket draw, stale token, denied role and dependency timeout.

## Risk priority

| Priority | Focus |
| --- | --- |
| P0 | security, financial boundary, SO state, ship/weigh, rebate/CN, backup |
| P1 | paper trail, reports, approval policy, master changes |
| P2 | layout, convenience, non-critical exports |

## Exit criteria

100% P0/critical pass; no Sev-1/Sev-2 open; UAT evidence signed; reconciliation sample passed; security P0 complete; restore test current.