# 05 — ประเมินความพร้อม Production (Production Readiness Assessment)

WS-Sale-App · build v4.2.17 · ประเมิน 27 มิ.ย. 2569 · โดย Solution Architect

## บทสรุปผู้บริหาร (Verdict)

สถานะ: พร้อมระดับ "Soft Launch / Pilot" — ยังไม่ควรขึ้น Full Production จนกว่าจะปิดรายการ P0 (ความปลอดภัย/ความถูกต้องบัญชี)

ระบบมีฟังก์ชันครบตาม SRS v6.2 (17 หน้า, FR หลักครบ, deploy จริง Railway+Vercel, migration clean) — ความพร้อมด้านฟีเจอร์ ≈ 90% แต่ความพร้อมด้าน Operations/Security ≈ 55% ต้อง hardening ก่อนใช้งานจริงเต็มรูปแบบ

| มิติ | คะแนน | สรุป |
| --- | --- | --- |
| Functionality | 🟢 90% | ครบตาม SRS · ยังขาด LINE intake, Credit Hold (เลื่อนได้) |
| Security | 🔴 50% | credentials หลุด/อ่อน, JWT default (P0) |
| Data Integrity / บัญชี | 🟡 65% | เขียน dbo ตรง — ต้องยืนยันว่าไม่กระทบ GL WINSpeed (P0) |
| Reliability / Backup | 🟡 60% | ยังไม่มี backup/DR policy ที่ชัด, ไม่มี error monitoring |
| Testability / QA | 🟡 60% | มี test cases (manual) แต่ยังไม่มี automated test |
| Observability | 🔴 40% | log แค่ console · ไม่มี centralized log/alert |
| Performance | 🟢 80% | indexed views, polling เบา, dataset ใหญ่แต่ query มี TOP/cache |

## 🔴 P0 — ต้องแก้ก่อน Full Production (สำคัญสูงสุด)

### P0-1 Credentials หลุดและอ่อนแอ

- รหัส SQL sa, MySQL root, และค่าใน .env ถูกพิมพ์ลงแชต/ประวัติแล้ว → ต้อง rotate (เปลี่ยนรหัสทั้งหมด) ทันที

- JWT_SECRET ยังเป็นค่า default placeholder (wssale_jwt_secret_please_change...) → เปลี่ยนเป็น random ≥64 ตัวอักษร

- ใช้ sa / root (สิทธิ์สูงสุด) ในการเชื่อม → ควรใช้ least-privilege user (เช่น wf_owner สำหรับ wf, read-only user สำหรับ dbo, read-only user สำหรับ MySQL)

- แนวทาง: เก็บ secret ใน Railway/Vercel env vars เท่านั้น · ห้าม commit .env (ตรวจว่า .gitignore ครอบคลุม) · เปลี่ยนรหัสทุกตัว

### P0-2 ความถูกต้องบัญชี (dbo direct-write)

- ระบบเขียน dbo.SOHD/SODT ตรง (confirm/picking/ship) — ตัดสินใจรับไว้แล้ว แต่ ต้อง dual-run / ตรวจสอบกับบัญชีจริง 2-4 สัปดาห์ ว่า:

- ใบสั่งขายที่ App สร้าง → WINSpeed ออกใบกำกับ + post GL ได้ถูกต้อง 100%

- ไม่มีเลขซ้ำ/ข้ามเลข, ยอดตรง, VAT ถูก (ปุ๋ยยกเว้น VAT)

- มี rollback plan: ถ้าผิดต้องคีย์ WINSpeed ตรงได้ (Non-Invasive fallback)

### P0-3 ตรวจสิทธิ์ DB ของ App บน Production

- ยืนยันว่า user ที่ Railway ใช้ เขียนได้เฉพาะที่จำเป็น (wf + SOHD/SODT/EMSetPrice ที่อนุญาต) — ไม่ใช่ full sa

## 🟡 P1 — ควรทำก่อน/ระหว่าง Pilot

| # | รายการ | แนวทาง |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | Backup & DR | SQL Server: full daily + log hourly · MySQL: Railway backup + export สำรอง · ทดสอบ restore (RTO<4ชม., RPO<1ชม. ตาม NFR-009) |
| P1-2 | Error monitoring | เพิ่ม Sentry/Logtail หรือ log รวมศูนย์ + alert เมื่อ 5xx · ตอนนี้ log แค่ console |
| P1-3 | Rate limiting + Helmet | กัน brute-force login + security headers (express-rate-limit, helmet) |
| P1-4 | CORS เข้ม | ตั้ง CORS_ORIGIN เป็น domain Vercel จริง (ไม่ใช่ *) |
| P1-5 | Health check | endpoint /health (DB ping ทั้ง SQL+MySQL) ให้ Railway/monitor เรียก |
| P1-6 | Migration tracking | ตอนนี้ runner รันทุกไฟล์ทุกครั้ง (idempotent) — พิจารณาตาราง schema_migrations กันรันซ้ำ |
| P1-7 | TruckScale env บน Railway | เพิ่ม MYSQL_* ใน Railway backend (ตอนนี้มีแค่ local) ไม่งั้น TruckScale ไม่ทำงานบน prod |

## 🟢 P2 — ปรับปรุงต่อเนื่อง (หลัง Go-Live)

| # | รายการ |
| --- | --- |
| P2-1 | Automated tests (unit สำหรับ rebate FIFO/accrual, integration สำหรับ SO lifecycle) — อ้าง RBD68-019 เป็น fixture |
| P2-2 | Code-split frontend (bundle 858KB > 500KB warning) — lazy load หน้าที่ไม่ใช้บ่อย |
| P2-3 | Credit Hold (FR-003) + LINE intake (FR-016) — Phase ถัดไป |
| P2-4 | Receive-mode (รับเฉพาะชุด/รับพร้อม) ให้บันทึกชัดใน Control Ticket |
| P2-5 | ลบ migration ตาย (002_wf_schema_v2 no-op, 011 section) ออกเพื่อความสะอาด — optional |
| P2-6 | PDPA: เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคล + retention policy (NFR-007) |

## รายการตรวจก่อน Go-Live (Go-Live Checklist)

- [ ] P0-1 เปลี่ยนรหัส DB ทั้งหมด + JWT_SECRET + ใช้ least-privilege user

- [ ] P0-1 ยืนยัน .env ไม่อยู่ใน git (git ls-files | grep .env ต้องว่าง ยกเว้น .env.example)

- [ ] P0-2 dual-run บัญชี 2-4 สัปดาห์ + ยืนยัน GL/ใบกำกับถูก

- [ ] P0-3 ยืนยันสิทธิ์ DB user บน Railway

- [ ] P1-7 ตั้ง MYSQL_* บน Railway

- [ ] P1-1 ตั้ง backup + ทดสอบ restore สำเร็จ

- [ ] P1-4 CORS = domain จริง

- [ ] UAT ผ่าน ≥90% (02-TEST-CASES) + ผู้ใช้เซ็นรับ (06-FORMS)

- [ ] อบรมผู้ใช้ครบทุก Role + ส่งมอบคู่มือ (03-USER-GUIDE)

- [ ] Backup/rollback plan สื่อสารกับทีมแล้ว

## ข้อสรุปและคำแนะนำ

- ขึ้น Pilot ได้เลย กับผู้ใช้กลุ่มเล็ก (1-2 ภาค) เพื่อเก็บ feedback — แต่ต้องปิด P0-1 (security) ก่อน เพราะ credentials หลุดแล้ว

- อย่าเพิ่งตัด WINSpeed manual — รัน dual-run จนมั่นใจบัญชี (P0-2)

- ลงทุน backup + monitoring (P1) ก่อนขยายผู้ใช้

- หลังเสถียร ค่อยทำ automated tests + Phase 2 (Credit/LINE)

โดยรวม: ระบบ "ใช้งานได้จริงและออกแบบดี" แต่ต้อง harden ด้าน security/ops ให้ถึงมาตรฐาน production ก่อนใช้เต็มรูปแบบ — ซึ่งเป็นงานปิด gap ที่ชัดเจนและทำได้ในเวลาสั้น