WORLD FERT UAT FULL LOOP RUN PLAN WS-Sale-App • Sales → Approval → Scale → Warehouse → Reconciliation

| Document ID | WF-QA-010 |
| --- | --- |
| Version / Status | v1.0-candidate / Review |
| Product / Runtime | WS-Sale-App / 1.0.0 |
| Client | World Fert Co., Ltd. |
| Source commit | 8dc03bd0d6c6bdfc765c6b61158df6f2b1e12301 |
| Generated | 2026-07-23T03:16:38+07:00 |
| Automated evidence | RERUN REQUIRED — current repository source differs from the tracked E2E evidence; instructional screenshots are not acceptance evidence |
| Classification | Confidential — Client / Authorized Partner Use Only |

|  | Purpose ใช้ควบคุมการทดสอบข้ามบทบาท บันทึกหลักฐาน และตัดสิน Go/No-Go; เหมาะทั้ง QA, business process owners และผู้ตรวจเอกสาร |
| --- | --- |

|  | Release warning เอกสารนี้ไม่ใช่ UAT approval. ภาพ E2E เป็น illustrative evidence และต้อง rerun บน source/test hash ปัจจุบันก่อนลงนาม |
| --- | --- |

Prepared for controlled review • 23 July 2026

# Document control

| Owner | QA Lead / Business Process Owners |
| --- | --- |
| Reviewers | Solution Architect, Sales, Manager/Admin, Counter/Weighbridge, Warehouse, Accounting/WINSpeed, IT/Security |
| Approver | Business Sponsor / Authorized Go-Live Decision Owner |
| Source of test content | docs/enterprise/pipeline/docgen/uat-cases.json |
| Related source | UAT-FULL-LOOP-RUN-PLAN.md, TEST-STRATEGY.md, UAT-AND-SIGNOFF.md, RTM |
| Generated artefact | 01-DOCX/candidate/UAT-Full-Loop-Run-Plan-v1.0.docx |

## Revision and approval history

| Version | Date | Change | Prepared | Reviewed | Approved |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0-candidate | 23 Jul 2026 | Initial source-driven UAT candidate with 18 cases and 5-role illustrated walkthrough | Generator / QA |  |  |

## Approval record

| Role | Name | Decision | Date | Evidence / Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sales Process Owner |  | Pending |  |  |
| Manager/Admin Owner |  | Pending |  |  |
| Counter/Weighbridge Owner |  | Pending |  |  |
| Warehouse Owner |  | Pending |  |  |
| Accounting/WINSpeed Owner |  | Pending |  |  |
| IT/Security/Operations |  | Pending |  |  |
| QA Lead |  | Pending |  |  |
| Business Sponsor |  | Pending |  |  |

# Contents and navigation

| Section | What the reader gets | Primary users |
| --- | --- | --- |
| 1. Executive run guide | Scope, business loop and what automation does not prove | All participants |
| 2. Entry / exit / decision | Readiness checklist and Go/No-Go rule | QA, owners, sponsor |
| 3. Run control / evidence | Run metadata, evidence naming and control | QA, IT |
| 4. Illustrated full loop | Five-role steps, current UI illustrations and checks | End users, trainers, QA |
| 5. Manual gates | TruckScale, WINSpeed, rebate, BCP, security and performance | Business/IT owners |
| 6–7. Schedule / defects | Coordination, severity, retest and escalation | QA, delivery team |
| 8. Master test cases | Detailed 18-case script generated from the shared JSON source | Testers, reviewers |
| 9. Final decision | Gate results, conditions, signatures and decision evidence | Decision authority |

|  | Navigation note หัวข้อทุกระดับใช้ Word heading styles; เปิด Navigation Pane เพื่อกระโดดไปยัง section ได้ทันที |
| --- | --- |

# 1. Executive run guide

เอกสารนี้พาผู้ทดสอบจบหนึ่ง business loop และต่อด้วย manual gates ที่ automation ยังแทนไม่ได้ เพื่อให้ผลทดสอบอธิบายได้ทั้งกับผู้ใช้และทีม technical

SALES → MANAGER / ADMIN → COUNTER SALES → WAREHOUSE → ADMIN / ACCOUNTING

ใช้ Run ID และ Test Data ID เดียวกันตลอด loop เพื่อ trace รายการได้

หยุดที่ hold point เมื่อผล critical เป็น Fail/Blocked; ห้ามข้ามเพื่อให้จบ script

ทุก Pass/Fail ต้องมีหลักฐานและผู้ตรวจ; Automated evidence ต้อง hash ตรงกับ source ปัจจุบัน

TruckScale online, WINSpeed reconciliation, security, performance และ restore ต้องมี manual acceptance

## 1.1 Scope and objectives

| In scope | Objective / acceptance focus |
| --- | --- |
| Sales order and verification | ข้อมูลลูกค้า/สินค้า/จำนวน/ทะเบียน trace ได้ และ confirm ไม่ข้าม verification |
| Approval and audit | actor/time/reason/status ถูกต้องและตรวจย้อนหลังได้ |
| TruckScale and counter | health/freshness/source ชัดเจน; degraded fallback ปลอดภัย |
| Warehouse execution | pick/load/ship ตามลำดับ ปริมาณไม่เกิน และ actor trace ได้ |
| Paper/accounting/reconciliation | SHIPPED state, paper exceptions, WINSpeed references และยอดตรวจเทียบได้ |
| Operational assurance | RBAC, performance, backup/restore, BCP และ evidence control |

## 1.2 What this plan does not prove automatically

ไม่ได้รับรอง production approval, ISO certification หรือ security compliance โดยอัตโนมัติ

ไม่แทน business owner signatures, accounting reconciliation หรือ live TruckScale test

ไม่อนุญาตให้ใช้ผล E2E เก่าหลัง source/test hash เปลี่ยน

# 2. Entry, exit and decision criteria

## 2.1 Entry checklist

| ID | Control | Owner | Status | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENT-01 | Build, commit, source/test hash recorded and matched | QA | Not checked |  |
| ENT-02 | Frontend/API/SQL health confirmed; dependency state recorded | IT | Not checked |  |
| ENT-03 | Named test users and least-privilege roles ready | Admin/Security | Not checked |  |
| ENT-04 | Synthetic/masked test data and reset plan ready | Data Owner | Not checked |  |
| ENT-05 | Evidence root, defect tracker and communication channel ready | QA | Not checked |  |
| ENT-06 | Backup/rollback/restore owner and prerequisites ready | IT | Not checked |  |

## 2.2 Exit / Go-No-Go rule

| Decision | Rule |
| --- | --- |
| Accept / Go | Critical 100% Pass; overall ≥90%; no open Sev-1/Sev-2; reconciliation, security, restore, evidence and signatures complete |
| Conditional Go | Critical all pass; only low-risk defects with owner/due/mitigation and signed residual-risk acceptance |
| Reject / No-Go | Critical workflow/security/accounting integrity fails, rollback/restore unavailable, or evidence cannot be traced |

# 3. Run control and evidence

| Run ID |  |
| --- | --- |
| Environment / URL |  |
| App build / source commit | 1.0.0 / 8dc03bd0d6c6bdfc765c6b61158df6f2b1e12301 |
| Source hash / test hash |  |
| Test data batch |  |
| Start / End |  |
| QA Lead / Business Owner |  |
| Evidence root / defect tracker |  |
| Dependency health | Frontend: __ API: __ SQL: __ TruckScale: __ WINSpeed: __ |

|  | Current evidence status RERUN REQUIRED — current repository source differs from the tracked E2E evidence; instructional screenshots are not acceptance evidence |
| --- | --- |

## 3.1 Evidence naming and minimum metadata

ชื่อไฟล์: <RunID>_<CaseID>_<Step>_<Actor>_<YYYYMMDD-HHmm>.<ext>

บันทึก actor, role, environment, build/commit, timestamp, expected/actual และ reviewer

ไฟล์ API/log/query ต้อง mask token, password, secret และ PII ที่ไม่จำเป็น

Evidence register ต้องมี controlled location และ SHA-256 ก่อน sign-off

# 4. Illustrated five-role full loop

|  | ภาพประกอบ ใช้ current UI captures ที่อ่านง่ายสำหรับ Sales, approval policy, Warehouse และ Paper Trail; ภาพ TruckScale มาจาก automated evidence. ทุกภาพเป็น instructional illustration ไม่ใช่ acceptance evidence จนกว่าจะ rerun/capture พร้อม Run ID และ source hash ปัจจุบัน |
| --- | --- |

## 4.1 SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

| Case / Actor | UAT-E2E-002 / SALES |
| --- | --- |
| Preconditions | มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้ |
| Test data | ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2 |
| Expected | ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT |

### Operator steps

เข้าสู่ระบบด้วย SALES

เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล

เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออร์เดอร์

เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ

ตรวจ WfRef, line item และสถานะผ่าน API

Current UI illustration — UAT-E2E-002 / 02-sales-pos.png; capture with Run ID required before acceptance

| ตรวจในภาพ | 1. ชื่อผู้ใช้/role เป็น SALES 2. SO/test reference trace ได้ 3. สถานะเริ่มต้นและข้อมูลหลักตรง test data |
| --- | --- |

|  | Evidence to attach created-order.json + screenshot + SalesOrder audit |
| --- | --- |

## 4.2 MANAGER ตรวจและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง

| Case / Actor | UAT-E2E-003 / MANAGER / ADMIN |
| --- | --- |
| Preconditions | UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน |
| Test data | WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002 |
| Expected | Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์ |

### Operator steps

MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef

กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED

ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN

ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง

ตรวจสถานะผ่าน API

Current UI illustration — UAT-E2E-003 / 18-approval-policy.png; capture with Run ID required before acceptance

| ตรวจในภาพ | 1. ผู้ตรวจเป็น MANAGER/ADMIN ตามลำดับ 2. verification/confirm status ถูกต้อง 3. audit actor/time แสดงได้ |
| --- | --- |

|  | Evidence to attach confirmed-order.json + screenshot + audit log |
| --- | --- |

## 4.3 COUNTER_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API

| Case / Actor | UAT-E2E-004 / COUNTER_SALES |
| --- | --- |
| Preconditions | Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง |
| Test data | ค่าจาก GET /api/health |
| Expected | UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down โดยไม่แสดงสถานะเท็จ |

### Operator steps

เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER_SALES

เปิดกลุ่มคลัง/ชั่งและหน้า TruckScale

อ่านค่า db.mysql จาก health API

เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ

Current UI illustration — UAT-E2E-004 / test-finished-1.png; capture with Run ID required before acceptance

| ตรวจในภาพ | 1. health state ของ TruckScale ชัดเจน 2. freshness/source ไม่ทำให้เข้าใจผิด 3. มี degraded/fallback guidance |
| --- | --- |

|  | Evidence to attach truckscale-health.json + screenshot + health response |
| --- | --- |

## 4.4 WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า

| Case / Actor | UAT-E2E-005 / WAREHOUSE |
| --- | --- |
| Preconditions | SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ CONFIRMED |
| Test data | Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน |
| Expected | สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้ |

### Operator steps

ค้นหา SO ในหน้าคลัง

เริ่มรับสินค้าและตรวจสถานะ PICKING

จัดลำดับและยืนยันโหลดให้ครบทุก line

เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross

ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API

Current UI illustration — UAT-E2E-005 / 04-warehouse.png; capture with Run ID required before acceptance

| ตรวจในภาพ | 1. ผู้ใช้ WAREHOUSE และรายการเดียวกับต้นทาง 2. pick/load/ship state ตามลำดับ 3. quantity/vehicle/document prerequisite ถูกต้อง |
| --- | --- |

|  | Evidence to attach shipped-order.json + screenshot + WeighTicket/API |
| --- | --- |

## 4.5 ADMIN ตรวจสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ

| Case / Actor | UAT-E2E-006 / ADMIN |
| --- | --- |
| Preconditions | UAT-E2E-005 ผ่าน |
| Test data | Order ID/WfRef จาก full-loop run |
| Expected | สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED |

### Operator steps

เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail

ค้นหา WfRef

ตรวจข้อความส่งออกจากตาชั่ง

อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API

Current UI illustration — UAT-E2E-006 / 05-paper-trail.png; capture with Run ID required before acceptance

| ตรวจในภาพ | 1. final status SHIPPED 2. Paper Trail แสดง actor/time/reference 3. พร้อมส่งต่อ accounting reconciliation |
| --- | --- |

|  | Evidence to attach uat-final-audit.json + screenshot + audit log |
| --- | --- |

# 5. Manual acceptance gates

| Case | Area / objective | Actor | Critical | Evidence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-MAN-001 | TruckScale Live — ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง | WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT | Yes | Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม |
| UAT-MAN-002 | Reconciliation — กระทบยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed | ACCOUNTING / DBA / QA | Yes | Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off |
| UAT-MAN-003 | Rebate / CN — Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Yes | Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off |
| UAT-MAN-004 | Giveaway — ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ | SALES / MANAGER / ACCOUNTING | Yes | Screenshots + approval/audit record + budget balance |
| UAT-MAN-005 | Paper / Unlock — เอกสารสูญหายและคำขอปลดล็อกหลัง Picking ถูกควบคุม | COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER | Yes | Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off |
| UAT-MAN-006 | BCP / DR — ซ้อม dependency outage, fallback และ restore ใน non-production | IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER | Yes | Tabletop log + restore report + reconciliation + approval |
| UAT-MAN-007 | Security — ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ | QA / IT / PROCESS OWNER | Yes | Access matrix + screenshots/API responses + audit query |
| UAT-MAN-008 | Performance — Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใช้งานจริง | QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT | No | Performance report + request IDs + DB plan/metrics |

|  | Mandatory hold ห้ามลงนาม Accept หาก UAT-MAN-001, 002, 006 หรือ 007 ยัง Not Run/Blocked เว้นแต่ final decision owner ระบุ No-Go หรือทำ formal risk acceptance ที่อนุญาตโดย policy |
| --- | --- |

# 6. Suggested schedule and coordination

| Window | Activity | Owner | Hold point |
| --- | --- | --- | --- |
| T-2 days | Baseline/config/data/evidence preparation | QA + IT | Entry review |
| T-1 day | Automated regression/E2E on frozen candidate | QA | Hash/evidence review |
| Day 1 AM | Sales + approval + negative verification gate | Sales/Manager | SO control review |
| Day 1 PM | Counter/TruckScale + Warehouse | Factory/Warehouse | Scale/ship review |
| Day 2 AM | Paper, WINSpeed, rebate/CN, giveaway | Admin/Accounting | Reconciliation review |
| Day 2 PM | RBAC, performance, restore/BCP | IT/Security/QA | Operational review |
| Day 3 | Defect retest and final sign-off | All owners | Go/No-Go |

# 7. Defect, retest and escalation

| Severity | Definition | Response |
| --- | --- | --- |
| Sev-1 | Data loss/corruption, security breach, process cannot continue | Stop run; No-Go; fix and impacted full regression |
| Sev-2 | Critical control/integration wrong; workaround unsafe | Fix before sign-off; targeted + end-to-end retest |
| Sev-3 | Function wrong with safe workaround | Owner/due; Conditional only with signed risk acceptance |
| Sev-4 | Cosmetic/documentation/usability minor | Backlog allowed with evidence and owner |

ทุก Fail ต้องมี defect ID, actual result, evidence, owner และ target date

ทุก Closed defect ต้องมี retest result/evidence และ reviewer

การแก้ critical workflow ต้อง rerun full loop ที่ได้รับผลกระทบ ไม่ทดสอบเฉพาะปุ่มที่แก้

# 8. Detailed master test cases

|  | Source-driven appendix รายละเอียด 18 cases ต่อไปนี้สร้างจาก uat-cases.json เดียวกับ workbook เพื่อลดความขัดแย้งระหว่าง artefacts |
| --- | --- |

## 8.1 UAT-E2E-001 — ทริปหลายบิลถูกบันทึกครบและถูกกั้นก่อนยืนยันเมื่อยังไม่ตรวจซ้ำ

| Type / Area | Automated / Sales / Verification |
| --- | --- |
| Actor / Critical | SALES / COUNTER_SALES / Yes |
| Requirements | FR-001, FR-002, FR-022 |
| Automation | e2e/comprehensive-sales.spec.ts |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีผู้ใช้ทดสอบ SALES, ลูกค้าทดสอบ และสินค้าอย่างน้อย 2 รายการ

### Test data

ทะเบียนรถรูปแบบ CMP-<run>; สองบิลในทริปเดียว; ปริมาณทศนิยม

### Steps

เข้าสู่ระบบด้วย SALES และเปิด Sales Portal

สร้างบิลแรก เลือกลูกค้า สินค้า ปริมาณ และทะเบียนรถ

เพิ่มบิลที่สองในทริปเดียวด้วย prefix ต่างกัน

ตรวจว่าทั้งสองบิลอยู่สถานะ DRAFT

ลอง confirm ก่อน verification

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| ทั้งสองบิล trace ได้ด้วยทะเบียนเดียวกันและ API ปฏิเสธการ confirm พร้อมข้อความให้ตรวจซ้ำ | Playwright attachment multi-bill-gate.json + screenshot + API response |  |

## 8.2 UAT-E2E-002 — SALES สร้าง SO draft ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

| Type / Area | Automated / Sales Order |
| --- | --- |
| Actor / Critical | SALES / Yes |
| Requirements | FR-001, FR-002 |
| Automation | e2e/uat-full-loop.spec.ts:25 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีสิทธิ์ SALES, ลูกค้าและสินค้าทดสอบพร้อมใช้

### Test data

ทะเบียน UAT-<run>; ลูกค้า คุณสมศักดิ์ ทดสอบ; ปริมาณ 2

### Steps

เข้าสู่ระบบด้วย SALES

เปิดเมนูขายและกดสร้างบิล

เลือกลูกค้า ระบุทะเบียน และเริ่มจัดออร์เดอร์

เลือกสินค้า ระบุจำนวน และบันทึกการจัดรถ

ตรวจ WfRef, line item และสถานะผ่าน API

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| ได้ WfRef รูปแบบที่กำหนด มีอย่างน้อย 1 line และสถานะ DRAFT | created-order.json + screenshot + SalesOrder audit |  |

## 8.3 UAT-E2E-003 — MANAGER ตรวจและ ADMIN ยืนยัน SO เป็นรอจัดส่ง

| Type / Area | Automated / Approval / Paper Trail |
| --- | --- |
| Actor / Critical | MANAGER / ADMIN / Yes |
| Requirements | FR-001, FR-018, FR-022 |
| Automation | e2e/uat-full-loop.spec.ts:65 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

UAT-E2E-002 ผ่านและมี WfRef ที่สร้างใน run เดียวกัน

### Test data

WfRef/Order ID จาก UAT-E2E-002

### Steps

MANAGER เปิด Paper Trail และค้นหา WfRef

กดตรวจและยืนยันว่ามี audit action VERIFIED

ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วย ADMIN

ค้นหาเอกสารเดิมและยืนยันเป็นรอจัดส่ง

ตรวจสถานะผ่าน API

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| Audit มี VERIFIED และ SO เปลี่ยนเป็น CONFIRMED โดยผู้มีสิทธิ์ | confirmed-order.json + screenshot + audit log |  |

## 8.4 UAT-E2E-004 — COUNTER_SALES เห็นสถานะ TruckScale ตรงกับ health API

| Type / Area | Automated / TruckScale |
| --- | --- |
| Actor / Critical | COUNTER_SALES / Yes |
| Requirements | FR-024, FR-030 |
| Automation | e2e/uat-full-loop.spec.ts:96 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

Frontend/API พร้อม; MySQL อาจ up หรือ down ตาม environment จริง

### Test data

ค่าจาก GET /api/health

### Steps

เข้าสู่ระบบด้วย COUNTER_SALES

เปิดกลุ่มคลัง/ชั่งและหน้า TruckScale

อ่านค่า db.mysql จาก health API

เปรียบเทียบกับข้อความสถานะบนหน้าจอ

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| UI แสดงเชื่อมต่อแล้วเมื่อ mysql=up หรือเชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ mysql=down โดยไม่แสดงสถานะเท็จ | truckscale-health.json + screenshot + health response |  |

## 8.5 UAT-E2E-005 — WAREHOUSE หยิบ จัดโหลด ชั่งออก และส่งสินค้า

| Type / Area | Automated / Warehouse / Weigh-out |
| --- | --- |
| Actor / Critical | WAREHOUSE / Yes |
| Requirements | FR-001, FR-019, FR-024, FR-025, FR-026 |
| Automation | e2e/uat-full-loop.spec.ts:116 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

SO จาก UAT-E2E-003 อยู่สถานะ CONFIRMED

### Test data

Tare 10,000 kg; Gross 20,000 kg; Order ID/WfRef จาก run เดียวกัน

### Steps

ค้นหา SO ในหน้าคลัง

เริ่มรับสินค้าและตรวจสถานะ PICKING

จัดลำดับและยืนยันโหลดให้ครบทุก line

เปิดแท็บเครื่องชั่งและบันทึก tare/gross

ยืนยันส่งออกและอ่าน weigh result ผ่าน API

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| สถานะเปลี่ยน PICKING → LOADED → SHIPPED และมีน้ำหนักสุทธิที่ตรวจสอบได้ | shipped-order.json + screenshot + WeighTicket/API |  |

## 8.6 UAT-E2E-006 — ADMIN ตรวจสถานะ SHIPPED และ audit trail ครบลำดับ

| Type / Area | Automated / Audit / Paper Trail |
| --- | --- |
| Actor / Critical | ADMIN / Yes |
| Requirements | FR-001, FR-004, FR-012, FR-013, FR-030 |
| Automation | e2e/uat-full-loop.spec.ts:154 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

UAT-E2E-005 ผ่าน

### Test data

Order ID/WfRef จาก full-loop run

### Steps

เข้าสู่ระบบด้วย ADMIN และเปิด Paper Trail

ค้นหา WfRef

ตรวจข้อความส่งออกจากตาชั่ง

อ่านรายละเอียด SO และ audit actions ผ่าน API

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| สถานะเป็น SHIPPED และ audit มี CONFIRMED, PICKING, LOADED, SHIPPED | uat-final-audit.json + screenshot + audit log |  |

## 8.7 UAT-RBAC-001 — ADMIN ใช้ Access As และกลับเป็น ADMIN ได้

| Type / Area | Automated / RBAC |
| --- | --- |
| Actor / Critical | ADMIN / Yes |
| Requirements | FR-018 |
| Automation | e2e/workflow.spec.ts:11 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีผู้ใช้ e2e_admin และ e2e_sales

### Test data

ADMIN → SALES → ADMIN

### Steps

Login ADMIN

Access As SALES

ยืนยันชื่อผู้ใช้

กลับเป็น ADMIN

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| บริบทผู้ใช้เปลี่ยนและคืนกลับถูกต้องพร้อม audit ที่ตรวจสอบได้ | admin-access-as.txt + screenshot |  |

## 8.8 UAT-RBAC-002 — SALES เข้าถึงหน้าและคำสั่งสร้างใบเสนอราคาได้

| Type / Area | Automated / Quotation |
| --- | --- |
| Actor / Critical | SALES / No |
| Requirements | FR-005, FR-018 |
| Automation | e2e/workflow.spec.ts:26 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีสิทธิ์ SALES

### Test data

ผู้ใช้ e2e_sales

### Steps

Login SALES

เปิดเมนูเสนอราคา

ตรวจ heading และปุ่มสร้างใบเสนอราคา

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| หน้า Quotation และคำสั่งสร้างแสดงตามสิทธิ์ | Screenshot + Playwright result |  |

## 8.9 UAT-RBAC-003 — COUNTER_SALES เข้าถึง TruckScale และเห็น health ที่ชัดเจน

| Type / Area | Automated / TruckScale / RBAC |
| --- | --- |
| Actor / Critical | COUNTER_SALES / Yes |
| Requirements | FR-018, FR-024, FR-030 |
| Automation | e2e/workflow.spec.ts:33 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีสิทธิ์ COUNTER_SALES

### Test data

ผู้ใช้ e2e_counter + health API

### Steps

Login COUNTER_SALES

เปิด TruckScale

เทียบ UI กับ db.mysql

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| เข้าถึงได้และสถานะ integration ไม่กำกวม | Screenshot + health response |  |

## 8.10 UAT-RBAC-004 — WAREHOUSE เข้าถึงคิวโหลดและคิวชั่งออกได้

| Type / Area | Automated / Warehouse / RBAC |
| --- | --- |
| Actor / Critical | WAREHOUSE / Yes |
| Requirements | FR-018, FR-019, FR-025 |
| Automation | e2e/workflow.spec.ts:44 |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีสิทธิ์ WAREHOUSE

### Test data

ผู้ใช้ e2e_warehouse

### Steps

Login WAREHOUSE

เปิดหน้าคลัง

ตรวจปุ่มโกดัง

สลับคิวเครื่องชั่ง

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| เมนูและคิวที่จำเป็นแสดงตามสิทธิ์ | Screenshot + Playwright result |  |

## 8.11 UAT-MAN-001 — ทดสอบ TruckScale online ด้วยข้อมูลน้ำหนักจริง

| Type / Area | Manual / TruckScale Live |
| --- | --- |
| Actor / Critical | WEIGHBRIDGE / WAREHOUSE / IT / Yes |
| Requirements | FR-024, FR-025, FR-026 |
| Automation | Manual — current E2E validates degraded state only |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

MySQL TruckScale online; connection target และข้อมูลทดสอบได้รับอนุมัติ

### Test data

ทะเบียน/ใบชั่งที่เจ้าของระบบอนุมัติ

### Steps

ยืนยัน health mysql=up

ค้นหาใบชั่งจริง

ผูกกับ SO ทดสอบ

ยืนยันน้ำหนักและ source timestamp

ตรวจ duplicate/ambiguous handling

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| แหล่งข้อมูล ใบชั่ง น้ำหนัก และเวลาเชื่อมโยงถูกต้องโดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ | Screenshot + API response + DB query result ที่ mask แล้ว + ผู้ทดสอบลงนาม |  |

## 8.12 UAT-MAN-002 — กระทบยอดตัวอย่าง SO/น้ำหนัก/เอกสารกับ WINSpeed

| Type / Area | Manual / Reconciliation |
| --- | --- |
| Actor / Critical | ACCOUNTING / DBA / QA / Yes |
| Requirements | FR-015, FR-027, FR-030 |
| Automation | Manual; scripts/smoke-api.js supports API smoke only |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

เลือก sample ที่เจ้าของข้อมูลอนุมัติ; query เป็น read-only

### Test data

อย่างน้อย 10 SO ครอบคลุม normal, partial, exception

### Steps

Export sample identifiers

เทียบ wf กับ dbo/WINSpeed

เทียบน้ำหนัก

บันทึก difference

review โดย Accounting

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| ค่าหลักตรงกันหรือมี exception case/owner/due date ที่อนุมัติ | Reconciliation workbook/report + query hash + Accounting sign-off |  |

## 8.13 UAT-MAN-003 — Rebate plan → allocation/FIFO → claim → CN evidence

| Type / Area | Manual / Rebate / CN |
| --- | --- |
| Actor / Critical | SALES / MANAGER / ACCOUNTING / Yes |
| Requirements | FR-008, FR-009, FR-010, FR-011 |
| Automation | Manual critical business acceptance |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีแผนทดสอบและวงเงินที่ไม่กระทบ production

### Test data

ลูกค้า/สินค้า/แผนจำลอง 1 ชุด ครอบคลุม partial claim

### Steps

สร้าง/อนุมัติแผน

จัดสรร pool

สร้างรายการใช้แบบ FIFO

ยื่น claim

ตรวจ CN/reconciliation

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| ยอดคงเหลือและลำดับ FIFO ถูกต้อง มี audit และหลักฐาน CN ที่อ้างอิงกลับได้ | Screenshots + ledger export + claim/CN references + Accounting sign-off |  |

## 8.14 UAT-MAN-004 — ของแถมเกินงบถูกเตือน/กั้นและต้องมีการอนุมัติ

| Type / Area | Manual / Giveaway |
| --- | --- |
| Actor / Critical | SALES / MANAGER / ACCOUNTING / Yes |
| Requirements | FR-020, FR-028 |
| Automation | Manual critical business acceptance |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

ตั้งงบทดสอบและ approval policy

### Test data

รายการในงบ 1 รายการ; เกินงบ 1 รายการ

### Steps

ทดสอบเบิกในงบ

ทดสอบเกินงบ

ตรวจ block/warning

อนุมัติ/ปฏิเสธ

ตรวจ audit และยอดคงเหลือ

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| รายการเกินงบไม่ผ่านโดยไม่มีผู้อนุมัติและทุกการตัดสินใจ trace ได้ | Screenshots + approval/audit record + budget balance |  |

## 8.15 UAT-MAN-005 — เอกสารสูญหายและคำขอปลดล็อกหลัง Picking ถูกควบคุม

| Type / Area | Manual / Paper / Unlock |
| --- | --- |
| Actor / Critical | COUNTER_SALES / WAREHOUSE / APPROVER / Yes |
| Requirements | FR-004, FR-006, FR-007, FR-012, FR-013 |
| Automation | Manual extension of automated Paper Trail flow |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มี SO ทดสอบที่เข้าสู่ Picking และ approval authority พร้อม

### Test data

Paper copy 4 สี/QR และเหตุผล lost/unlock จำลอง

### Steps

บันทึกเอกสารแต่ละสี

จำลอง lost

ยื่น unlock พร้อมเหตุผล

อนุมัติ/ปฏิเสธ

ตรวจ state compensation และ audit

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| ไม่แก้ state แบบเงียบ; lost/unlock มีผู้ขอ ผู้อนุมัติ เหตุผล เวลา และหลักฐาน | Paper Trail screenshot + UnlockRequest/audit + approver sign-off |  |

## 8.16 UAT-MAN-006 — ซ้อม dependency outage, fallback และ restore ใน non-production

| Type / Area | Manual / BCP / DR |
| --- | --- |
| Actor / Critical | IT / DBA / QA / BUSINESS OWNER / Yes |
| Requirements | FR-030, FR-031 |
| Automation | Manual operational assurance |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

อนุมัติ tabletop/restore scope; ห้าม restore ทับ active database

### Test data

สถานการณ์ API down, MySQL down, SQL read-only, backup test set

### Steps

ประกาศ incident

ใช้ manual fallback ตาม process

เก็บรายการธุรกรรมค้าง

restore side-by-side

reconcile และอนุมัติกลับระบบ

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| RTO/RPO ถูกวัดจริง ไม่มีข้อมูลสูญหายหรือซ้ำ และมี decision record | Tabletop log + restore report + reconciliation + approval |  |

## 8.17 UAT-MAN-007 — ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์ถูกปฏิเสธในธุรกรรมสำคัญ

| Type / Area | Manual / Security |
| --- | --- |
| Actor / Critical | QA / IT / PROCESS OWNER / Yes |
| Requirements | FR-018, FR-028, FR-032 |
| Automation | Manual negative/security acceptance |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

มีบัญชีทดสอบทุก role และ role matrix ที่อนุมัติ

### Test data

Denied actions: confirm, unlock, price, user admin, direct data access

### Steps

ทดสอบ positive access

ทดสอบ denied action ข้าม role

ตรวจ HTTP/UI response

ตรวจ audit

ยืนยันไม่มีข้อมูลลับรั่ว

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| deny-by-default ทำงานและการปฏิเสธสำคัญถูกบันทึก | Access matrix + screenshots/API responses + audit query |  |

## 8.18 UAT-MAN-008 — Reconciliation และหน้าหลักตอบสนองบนข้อมูลขนาดใช้งานจริง

| Type / Area | Manual / Performance |
| --- | --- |
| Actor / Critical | QA / DBA / SOLUTION ARCHITECT / No |
| Requirements | FR-017, FR-027, FR-030 |
| Automation | scripts/smoke-api.js + manual performance run |
| Initial status | Not Run |

### Preconditions

ชุดข้อมูลใกล้เคียง production ที่ mask แล้ว; monitoring พร้อม

### Test data

Historical range และ filter ที่ตกลงร่วมกัน

### Steps

Warm-up

รัน query/API sample

บันทึก p50/p95/error

ตรวจ DB load

ทวนกับ SLO

### Expected result and evidence

| Expected result | Required evidence | Actual / Status / Defect |
| --- | --- | --- |
| ผ่าน SLO ที่อนุมัติหรือมี capacity action/risk acceptance | Performance report + request IDs + DB plan/metrics |  |

# 9. Final decision record

| Gate | Target | Actual | Evidence | Decision |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critical cases | 100% Pass |  |  | Pending |
| Overall cases | >=90% Pass |  |  | Pending |
| Open Sev-1/Sev-2 | 0 |  |  | Pending |
| TruckScale online | Pass |  |  | Pending |
| WINSpeed reconciliation | Pass |  |  | Pending |
| Security/RBAC | Pass |  |  | Pending |
| Restore/BCP | Pass |  |  | Pending |
| Evidence/signatures | Complete |  |  | Pending |

| Final decision | Pending / Go / Conditional Go / No-Go |
| --- | --- |
| Conditions / residual risks |  |
| Rollback / contingency reference |  |
| Decision meeting / evidence |  |
| Authorized approver / date |  |